|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 裕民县牧区节水灌溉示范项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县水利局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.62 | 19.62 | | 19.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.62 | 19.62 | | 19.62 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设渠首一座、沉淀池一座。 | | | | | | 裕民县均朱热克村隶属裕民县江格斯乡，该村以农业为主、农牧业相结合，全村人口2280人，牲畜12000头（只），农牧民人均收入达4500元，2011年曾实施过饮水安全工程，水源为地表水，取水方式采用大口井的型式。2012年大旱，大口井也无水可取，因此寻找安全饮水水源问题迫在眉睫，根据现场勘察情况，水源选用附近的科克萨依河，该河多年平均径流量278.3万立方米，可用来解决全村人口2280人，牲畜12000头（只）及2000亩饲草料地的用水问题。工程开工日期： 2015 年4 月20日，竣工日期： 2015 年5月30日，历时40天，工程总投资：327万元。其中：申请国家投资200万元，自筹127万元。建设渠首一座、沉淀池一座。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设底栏栅渠首 | | | =1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 建设沉淀池 | | | =1座 | 1座 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 2021年项目概算 | | | ≤196194元 | 196194元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 改善灌溉面积，农民增收，提升幸福感 | | | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 杨利民 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 杨利民 | | | 联系电话： | | | | 17399013222 | | | | |