| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县永宁红花科技发展有限责任公司产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升当地红花在国内市场及至国际市场的影响力，加强当地红花的科技附加值，从而提高当地农民的经济收入。建设内容：建设红花展览馆1座，红花加工产品研发1个。 |  |  |  |  |  | 建设内容：建设红花展览馆1座，红花加工产品研发1个。实际完成目标：建设红花展览馆(评价目标值：1座，业绩值：1座);项目（工程）验收合格率（评价目标值：100%，业绩值：100%);项目（工程）完成及时率（评价目标值：99%，业绩值：99%);红花展览馆装修成本控制(评价目标值：≤7.58万元，业绩值：7.58万元);红花展览馆办公楼建筑成本控制(评价目标值≤92.42万元，业绩值：92.42万元);带动增加农牧民收入(评价目标值：有所增加，业绩值：100%);带动产业发展(评价目标值：有所带动，业绩值：100%);展厅可使用年限(评价目标值：30年，业绩值：1年);受益人满意度(评价目标值：≥98%，业绩值：98%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设红花展览馆 |  |  | >=1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 红华展览馆装修成本控制 |  |  | <=7.58万元 | 7.58万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 红华展览馆办公楼建筑成本控制 |  |  | <=92.42万元 | 92.42万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农牧民收入 |  |  | 有所增加 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动产业发展 |  |  | 有所带动 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 展厅可使用年限 |  |  | >=30年 | 10 | 5 |  | 1.65 |  | 原因：展厅新建设，刚开始投入使用。因此长期使用才能完成年度目标。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.65分 |  |  |  |