| 项目支出绩效自评表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年中央农业生产发展项目（家庭农场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 2020年中央农业生产发展项目（家庭农场） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设总计投资8万元：主要内容为： 1、新建300平方米彩钢大棚1座，合计40000元。 2、改建暖圈380平方米，合计40000元。 |  |  |  |  |  |  | 按照年度完成目标新建300平方彩钢大棚1座、改建暖圈380平方米，二项共计8000元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建彩钢大棚 |  |  | ≥300平方米 | 300平方米 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 改造暖圈 |  |  | ≥380平方米 | 380平方米 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 大棚验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 暖圈验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目建设完成时间 |  |  | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 收到财政补助金额 |  |  | ≤80000元 | 80000元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提高就业人数 |  |  | 有所提高 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 可持续促进周边群众收入 |  |  | 有效促进 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 家庭农场人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |