| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆金诚恒达商贸有限公司产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设后，红花标准化种植规模会渐扩大，红花产品销售渠道拓宽，对加快形成以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技进步，对红花产业的发展意义深远。辐射带动农牧民增收。建设内容：建设实验室400平方米，购置实验室设备13台左右。 |  |  |  |  |  | 项目建设后，红花标准化种植规模会渐扩大，红花产品销售渠道拓宽，对加快形成以市场为导向，以效益为中心，依靠企业带动和科技进步，对红花产业的发展意义深远。辐射带动农牧民增收。建设内容：建设实验室400平方米，购置实验室设备13台左右。实际完成情况：购置设备数量(评价目标值：≥13台，完成值：13台); 项目（工程）验收合格率（评价目标值：=100%，完成值：0%);项目（工程）完成及时率（评价目标值：≥99%，完成值：99%);项目经费成本控制(评价目标值：≤110万元，完成值：110.00万元); 带动增加农牧民收入(评价目标值：有所增收，完成值：达成年度指标); 带动产业发展(评价目标值：有所带动，完成值：达成年度指标); 设备使用年限(评价目标值：≥3年，完成值：1年); 受益农牧民满意度(评价目标值：≥98%，完成值：100%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 |  |  | >=13台 | 13台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费成本控制 |  |  | <=110.00万元 | 110.00万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农牧民收入 |  |  | 有所增收 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动产业发展 |  |  | 有所带动 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=3年 | 1年 | 10 |  | 3.5 |  | 原因：2021年投入使用，无达到目标值，措施：联系相关厂家进行维护 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.50分 |  |  |  |