|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉镇2021年中央提前下达财政专项扶贫资金（以工代赈资金：吉也克村村组道路建设） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 裕民县吉也克镇人民政府 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 297.43 | 297.43 | | 297.43 | 10 | | | 96.07% | | 9.61分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 297.43 | 297.43 | | 297.43 | — | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | — | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 吉也克村新建村组道路花砖铺装10.067公里（1.4835万平方米），新建道路立缘石10155米。 | | | | | | 吉也克村新建村组道路花砖铺装10.067公里（1.4835万平方米），新建道路立缘石10155米。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路硬化 | | | ≥14800平方米 | 14800平方米 | | 9 | 9 | |  | | |
| 数量指标 | 高质量发展中心建筑面积 | | | ≥1300平方米 | 1300平方米 | | 9 | 9 | |  | | |
| 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | | | =100% | 100% | | 9 | 9 | |  | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（≥\*\*%） | | | ≥99% | 100% | | 9 | 9 | |  | | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | | | ≥99% | 100% | | 9 | 9 | |  | | |
| 成本指标 | 建设补助标准 | | | 297.43万元 | 297.43万元 | | 9 | 9 | |  | | |
| 社会效益指标 | 提升群众幸福感 | | | 有所提升 | 100 | | 9 | 9 | |  | | |
| 生态效益指标 | 项目施工垃圾处理率 | | | =100% | 100% | | 9 | 9 | |  | | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | ≥10年 | 10年 | | 9 | 9 | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | | | ≥95% | 95% | | 9 | 9 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100分 | | | |  | |