| 项目支出绩效自评表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.05 | 20.05 |  | 15.65 |  | 10 |  | 78.05% |  | 7.81分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.05 | 20.05 |  | 15.65 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 江格斯南村: 水利措施：项目区共新建5个滴灌系统，灌溉总面积5744亩。其中：新建2个加压滴灌系统，灌溉面积2609亩；新建3个自压滴灌系统，灌溉面积3135亩。新建滴灌系统主要建设内容为新建干管、分干管，新建泵房，配套水泵及过滤器等首部设备。 本项目新建沉砂池1座；新建泵房及过滤器管理房4座，配套离心泵2台，变频柜2套；半自动叠片过滤器5套，施肥灌5套，安装变压器1套，安装PVC管49.49km；阀门井57座；排水井64座。农业措施：江格斯乡江格斯南村修建砂石道路共计3条，总长3.511km，采用30cm天然砂砾石路面，改建涵洞7座。土壤改良2000亩。 新地乡团结西村： 水利措施：项目区共新建4个滴灌系统，规划面积5100亩，其中灌溉面积4890亩，全部为新建自压滴灌系统。滴灌系统主要建设内容为新建干管、分干管，配套过滤器等首部设备。 新建过滤器管理房4座，新建减压池1座，配套半自动叠片式过滤器4套，施肥罐4套，安装PVC管47.11km；建设阀门井31座，排水井38座。农业措施：修建砂石道路共计3条，总长3.35km，采用30cm天然砂砾石路面。土壤改良2000亩。 |  |  |  |  |  | 江格斯南村按年度预期目标完成项目区新建5个滴灌系统，灌溉总面积5744亩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程监理 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 项目审计 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 |  |  | ≥98% | 98% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 监理费 |  |  | ≤10.05万元 | 10.05万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目管理费 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目区受益总人数（万人） |  |  | ≥0.0775万人 | 0.0775万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 优化生态环境，改良土壤，提高土壤保水保肥能力 |  |  | 显著提高 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.81分 |  |  |  |