| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利局用于裕民县江格斯乡水库工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县水利局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是导截流工程。完成导流放水洞进、出口土方开挖，进、出口石方爆破，完成竖井石方爆破。二是溢洪道工程。完成石方开挖，边坡支护。三是大坝工程。完成左右岸坝肩土石方开挖，坝基土方开挖。四是交通及辅助工程。完成永久进场道路；混凝土拌合站及砂石骨料筛分厂建设；管理房建设；安防值班室及配套设施建设。浇筑式沥青砼心墙砂砾石坝、右岸坝肩溢洪道和导流兼放水隧洞组成，大坝长175米，坝顶宽5米，坝高53.17米。 |  |  |  |  |  | 江格斯水库工程一是导截流工程。完成导流放水洞进、出口土方开挖，进、出口石方爆破，完成竖井石方爆破。二是溢洪道工程。完成石方开挖，边坡支护。三是大坝工程。完成左右岸坝肩土石方开挖，坝基土方开挖。四是交通及辅助工程。完成永久进场道路；混凝土拌合站及砂石骨料筛分厂建设；管理房建设；安防值班室及配套设施建设。浇筑式沥青砼心墙砂砾石坝、右岸坝肩溢洪道和导流兼放水隧洞组成，大坝长175米，坝顶宽5米，坝高53.17米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 浇筑式沥青砼心墙砂砾石坝、右岸坝肩溢洪道和导流兼放水隧洞组成大坝总长度 |  |  | ≥175米 | 175米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照水利工程质量标准建设合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投入资金 |  |  | ≤2000万元 | 2000万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农民收入增收，改善生活质量 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程可使用年限 |  |  | ≥30年 | 30年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 赵辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 赵辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17399013222 |  |  |  |  |