具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 信息化平台补充建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.21 | 211.21 |  | 198.71 |  | 10 |  | 94.08% |  | 9.41分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 211.21 | 211.21 |  | 198.71 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 县经济和社会发展取得了较大成就，城乡居民收入大幅增加，人民生活水平日益提高，这在客观上使人们对医疗卫生服务水平提出了更高的要求。人们就医不仅考虑是否就近方便，更侧重于考虑医院的规模、设备条件、技术水平等服务能力。由于新疆地区地域广人口稀的原因，再加上县级医疗设施不够完善的情况，居民不得不舍近求远，外出到更好的大医院就医。这种趋势发展的后果是基层医院病源不足，业务收入过低，难以投资改善医疗设施，提高服务质量，医院功能进一步萎缩；而省市级大医院则人满为患，群众看病难、看病贵的问题无法得到彻底解决，老百姓的医疗负担明显加重。 |  |  |  |  |  | 建设内容：软件部分：1、区域远程会诊平台；2、区域影像平台3、区域心电平台；4、区域远程会诊、区域影像、区域心电协同医疗平台。硬件部分：1、区域远程会诊、区域影像、区域心电数据中心（防火墙；超融合服务器；堡垒机；交换机等）2、区域心电: 数字式心电图机。项目建设地点：裕民县人民医院、哈拉布拉乡卫生院、阿勒腾也木勒乡卫生院、吉也克镇卫生院、江格斯乡卫生院、新地乡卫生院、察汗托海牧场卫生院，共7个点。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置信息化平台 |  |  | =9套 | 9套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 购置信息化平台 |  |  | =9套 | 9套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信息化平台装置验收合格率 |  |  | >=97% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 信息化平台装置验收合格率 |  |  | >=97% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备安装完成时间 |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备安装完成时间 |  |  | 2021年12月25日 | 2021年12月25日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置资金支付完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置资金支付完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置费用（上年结转） |  |  | <=2112109元 | 1987083.71元 | 10 |  | 9.4 |  | 剩余百分之3的质保金，于第二年支付 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置费用（上年结转） |  |  | <=2112109元 | 1987083.71元 | 10 |  | 9.4 |  | 原因：剩余百分之3的质保金，措施：于第二年支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础和就医环境，提高服务社会发展能力 |  |  | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础和就医环境，提高服务社会发展能力 |  |  | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |