| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈乡2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（加村：安全饮水巩固提升工程）加帕村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.82 | 12.82 |  | 12.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.82 | 12.82 |  | 12.82 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | {13}扶贫，安全饮水巩固提升工程，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  | {13}扶贫，安全饮水巩固提升工程，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率（100%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤12.82万元 | 12.82万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府信誉度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府用于裕民县休闲农业和乡村旅游建设项目耕地开垦费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 哈拉布拉乡人民政府用于裕民县休闲农业和乡村旅游建设项目耕地开垦费改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后村民的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府用于裕民县休闲农业和乡村旅游建设项目耕地开垦费改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后村民的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 项目数量 |  |  |  |  |  | ≥1个 |  | 1个 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（100%） |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 应支付费用 |  |  |  |  |  | ≤4万元 |  | 4万元 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 改善项目区生态环境 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  | 受益人满意度 |  |  |  |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北哈拉布拉村村组道路，加勒克孜阿尕什村路边渠建设项目工程尾款及质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 6.950624 |  | 6.950624 |  |  |  | 5.084093 |  |  |  | 10 |  |  |  | 73.1% |  |  |  |  | 7.3分 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 6.950624 |  | 6.950624 |  |  |  | 5.084093 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村组道路，加勒克孜阿尕什村路边渠建设项目工程尾款及质保金实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足北哈拉布拉村村组道路，加勒克孜阿尕什村路边渠建设项目，对运输环境和运输条件的要求，加快北哈拉布拉村和加勒克孜阿尕什村的农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村和加勒克孜阿尕什村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村组道路，加勒克孜阿尕什村路边渠建设项目工程尾款及质保金实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足北哈拉布拉村村组道路，加勒克孜阿尕什村路边渠建设项目，对运输环境和运输条件的要求，加快北哈拉布拉村和加勒克孜阿尕什村的农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村和加勒克孜阿尕什村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 | 数量指标 |  | 质保金项目数量 |  |  |  |  |  | ≥2个 |  | 2个 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（100%） |  |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 资金使用合格率 |  |  |  |  |  | 1 |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率 |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 应支付费用 |  |  |  |  |  | ≤6.950624万元 |  | 5.084093万元 |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 提高政府信誉度 |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人满意度 |  |  |  |  |  | ≥98% |  | 98% |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裕民县哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足白铁克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快白铁克村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后白铁克村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡白铁克村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足白铁克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快白铁克村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后白铁克村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 贫困村新建改建公路里程 |  |  |  |  | ≥15.82公里 |  |  |  | 15.82公里 |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  | =100% |  |  |  | 100% |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 道路补助标准（万元/公里） |  |  |  |  | ≤23.7万元 |  |  |  | 23.7万元 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 贫困地区建制村通客车率 |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  | 99% |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  | 99% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  |  | ≥0.5小时 |  |  |  | 0.5小时 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  | 10年 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建公路列养率 |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  | 99% |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  | ≥98% |  |  |  | 98% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村，库勒村村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裕扶贫项目（2021）14号裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村，库勒村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足哈拉布拉乡北哈拉布拉村和库勒村村的经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快北哈拉布拉村和库勒村的农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村和库勒村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村，库勒村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足哈拉布拉乡北哈拉布拉村和库勒村村的经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快北哈拉布拉村和库勒村的农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村和库勒村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  | 贫困村新建改建公路里程 |  |  |  |  |  |  | ≥15.82公里 | 15.82公里 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  |  |  | =100% | 100% | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  |  |  | =100% | 100% | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 道路补助标准 |  |  |  |  |  |  | =23.7万元 | 23.7万元 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  |  |  |  |  |  | ≥99% | 99% | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  |  |  |  |  | ≥99% | 99% | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  |  |  |  | ≥0.5h | 0.5h | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  |  |  | ≥10年 | 10年 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 新建公路列养率 |  |  |  |  |  |  | ≥99% | 99% | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村村内干道，巷道路面硬化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 289.14 |  |  |  | 289.14 |  |  |  | 289.14 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 289.14 |  |  |  | 289.14 |  |  |  | 289.14 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 属于农村基础设施的建设与完善改善人居环境条件，进一步提高了农牧民群众的生活水平，提升了农牧民群众的幸福感，获得感及满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足北哈拉布拉村经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快北哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | ★新增贫困村硬化路里程（≥**公里） |  |  |  |  |  |  |  | ≥5.600公里 |  | 5.600公里 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率（100%） |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  |  |  |  |  |  |  | =53.57万元/公里 |  | 53.57万元/公里 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 贫困地区建制村通客车率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时） |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5小时 |  | 0.5小时 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  | 10年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 新建公路列养率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  | 99% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游扶贫交易市场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 101.59 | 101.59 |  |  | 101.59 |  |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 101.5866 | 101.5866 |  |  | 101.5866 |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过这个项目进一步提高村队旅游发展，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村旅游扶贫交易市场建设项目在一定程度上改变了村队旅游发展，可以满足北哈拉布拉村经济发展，，加快北哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 场地硬化（≥**平方米） |  |  |  | ≥3000平方米 |  | 3000平方米 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 管理用房（≥**平方米） |  |  |  | ≥30平方米 |  | 30平方米 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  |  |  | =100% |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  |  | ≥99% |  | 99% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | ★道路硬化（**元/平方米） |  |  |  | =200元 |  | 200元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  |  | ≥257人 |  | 257人 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  |  | ≥10年 |  | 10年 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村美食街配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  |  |  |  | 371.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 96.37% |  |  |  |  | 9分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385.00 |  |  |  | 385.00 |  |  |  |  |  | 371.006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升了农牧民群众的幸福感，获得感及满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北哈拉布拉村美食街配套基础设施建设项目在一定程度上改变了村队旅游发展，可以满足北哈拉布拉村经济发展，改善了居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后北哈拉布拉村的发展提供必要条件，，提高群众满意度，幸福感，提升了哈拉布拉乡北哈拉布拉村农牧民群众的幸福感，获得感及满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水管道（≥**米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥530米 |  |  |  |  |  |  |  | 530米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水干线（≥**米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥515米 |  |  |  |  |  |  |  | 515米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★★★村内道路硬化路里程（≥**公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.525公里 |  |  |  |  |  |  |  | 0.525公里 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★★★项目（工程）验收合格率（100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★★★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水管道（≤**万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤43万 |  |  |  |  |  |  |  | 43万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供水水管（≤**万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤32万 |  |  |  |  |  |  |  | 32万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路硬化（≤**万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤310万 |  |  |  |  |  |  |  | 310万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥257人 |  |  |  |  |  |  |  | 257人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |  |  |  | 10年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村，牧业新村村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足加勒克孜阿尕什村，牧业新村村组道路建设项目经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快加勒克孜阿尕什村，牧业新村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足加勒克孜阿尕什村，牧业新村村组道路建设项目经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快加勒克孜阿尕什村，牧业新村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后加勒克孜阿尕什村和牧业新村村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 贫困村新建改建公路里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15.82公里 |  |  |  |  | 15.82公里 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 道路补助标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤23.7万元 |  |  |  |  | 23.7万元 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5h |  |  |  |  | 0.5h |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  | 10年 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影 |  |  |  | 新建公路列养率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指 |  |  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡喀拉乔克村旅游扶贫建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.79 |  |  |  |  |  |  | 171.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.7946 |  |  |  |  |  |  | 171.7946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.7946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过项目提高村内旅游经济采购发展，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村旅游扶贫建设项目项目的实施在一定程度上改变了经济的全面发展。可以满足喀拉乔克村的经济发展，通过项目提高村内旅游经济采购发展，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后喀拉乔克村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 道路硬化（≥**平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000 |  |  |  |  | 1000平方米 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 种植果树亩数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60 |  |  |  |  | 60亩 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 木栈道（≥**米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥300米 |  |  |  |  | 300米 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | ★道路补助标准（**万元/公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =37万元/公里 |  |  |  |  | 37万元 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 贫困村受益人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥101 |  |  |  |  | 101人 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  | 10年 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指 |  |  |  |  | 满意度指 |  |  |  |  |  | 受益贫困人口满意度（≥**%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村，喀拉乔克村，霍斯哈巴克村村组道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 贫困村新建改建公路里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15.82公里 |  |  |  |  |  |  |  | 15.82公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 新增贫困村硬化路里程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15.82公里 |  |  |  |  |  |  |  | 15.82公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 道路补助标准（公）里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =23.7万元 |  |  |  |  |  |  |  | 23.7万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指 |  |  |  |  |  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  | 贫困地区居出行平均缩短时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5h |  |  |  |  |  |  |  | 0.5h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |  |  |  | 10年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  | 新建公路列养率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指 |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥98% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 哈乡基层组织建设民生项目资金（加勒克孜阿尕什村：建设套数2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 裕民县财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过这个项目进一步完善项目区村队基础设施，加快农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后加阿村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 项目数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1个 |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 本年度项目按期完工期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年10月31日 |  |  |  |  |  |  | 2021年10月31 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 项目总支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4.69万元 |  |  |  |  |  |  | 4.69万 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指 |  |  |  |  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5小 |  |  |  |  |  |  | 0.5小时 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指 |  |  |  |  |  | 改善村委会办公条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥98% |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |  |  | 10年 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  | 改善村委会办公条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  | 10.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设大棚5座（其中：标准化大棚4座，每座790平方米左右，育苗大棚座，占地710平方米左右），附属用房50平方米左右及相关配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村大棚建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，项目建设境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足南哈拉布拉村经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度绩效指标完成情况 |  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 建设标准化大棚数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4座 |  |  |  |  |  | 4座 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 建设育苗大棚数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1座 |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 新建附属用房面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50平方米 |  |  |  |  |  | 50平方米 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 项目工程验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 项目建设完成及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥99% |  |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 项目经费成本控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤600万元 |  |  |  |  |  | 600万元 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 带动增加人口全年总收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥0.5万元 |  |  |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  | 受益人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥200人 |  |  |  |  |  | 200人 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 工程设计使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |  | 10年 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 项目区农牧民满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥98% |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村防洪渠建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  | 114.03 |  |  |  |  | 10 |  | 95.03% |  | 9.50分 |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 114.027 |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通过这个项目进一步提高项目区防洪能力，加快农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防洪渠的修建保护了南哈拉布拉村农业发展的要求，解决了人民群众对洪水灾害的担忧，切实保障了群众的生命财产安全，筑建了安全屏障，进而为发展农业特色种植打下了基础，建立了更加坚实的后勤保障，兴建防洪工程的目的是为了提供哈拉布拉乡南哈拉布拉村防洪安全保障，为村民提供良好的生活环境，不受洪水威胁，人民群众可以安居乐业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 新建Q=15防洪渠长度 |  |  |  |  | ≥850米 |  | 850米 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本年度项目按期完工期限 |  |  |  |  | 2021年7月31日 |  | 2021年7月31日 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 防洪渠建设补助标准（元/米） |  |  |  |  | ≤1420元 |  | 1420元 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 提高项目区防洪能力 |  |  |  |  | 有所提高 |  | 达成年度指标 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 贫困户受益人数 |  |  |  |  | ≥38人 |  | 40人 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 工程设使用年限计 |  |  |  |  | ≥10年 |  | 10年 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度 |  |  |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.50分 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村扶贫加工车间建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45 |  | 45 |  | 43.195 |  | 10 |  |  |  |  | 96.0% |  | 9.6分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45 |  | 45.00 |  | 43.195 |  | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大力发展特色产业项目，结合农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村扶贫加工车间建设项目的实施在一定程度上改变了村队旅游发展，可以满足北哈拉布拉村经济发展，力发展特色产业项目，结合农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 生产加工设备 |  |  | 1套 |  | 1套 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目(工程）验收合格率 |  |  | =100% |  | 100% | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目（工程）完成及时率 |  |  | =100% |  | 100% | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备采购完成期限 |  |  | 2021年7月31日 |  | 2021年7月31日 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 生产加工设备一套 |  |  | =8万元 |  | 8万元 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内装修及相关配套设施成本 |  |  | ≤43.19万元 |  | 43.19万元 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 贫困户受人数益 |  |  | ≥38人 |  | 38人 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 工程使用年限 |  |  | ≥10年 |  | 10年 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥98% |  | 98% | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村旅游产业发展建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 238.56 | 238.56 |  | 238.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 238.5626 | 238.5626 |  | 238.5626 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照地委“一核两廊三区”空间布局中裕民县生态旅游走廊的发展目标定位，打造全域旅游，促进扩大农牧民就业增收，打造乡村旅游景观0.7公里、种植杏树487 颗及相关配套设施 |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡哈拉布拉乡南哈拉布拉村旅游产业发展建设项目在一定程度上改变了村队旅游发展，可以满足哈拉布拉乡南哈拉布拉村旅游产业发展建设，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，裕民县生态旅游走廊的发展目标定位，打造全域旅游，促进扩大农牧民就业增收，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设乡村旅游景观区里程 |  |  | ≥0.7公里 | 0.7公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 种植杏树数量 |  |  | ≥487颗 | 487颗 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费成本控制 |  |  | ≤240万元 | 240万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加收益人口全年总收入 |  |  | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | ≥10人 | 10人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率 |  |  | ≥99% | 99% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人数满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村农田巩固提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 裕民县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 197.00 | 197.00 |  | 186.98 | 10 |  | 94.9% | 9.4分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 197 | 197 |  | 186.98 | — |  | — | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — | — |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过这个项目进一步完善项目区村队基础设施，加快农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，，对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建林间道路 | ≥450米 |  | 450米 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 贫困村新建改建公路工程公里数 | ≥11公里 |  | 11公里 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 1 |  | 100 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 1 |  | 100 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 本年度项目按期完工期限 | 2021年7月31日 |  | 2021年7月31日 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 道路补助标准 | ≤11.8万元/公里 |  | 11.8万/公里 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 配套设施补助资金 | ≤60万元 |  | 60万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥0.5小时 |  | 0.5小时 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 贫困地区建制村通客车率 | ≥98% |  | 98% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ≥98% |  | 98% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护自然环境和便利交通服务放在同等位置 | ≥98% |  | 98% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 |  | 10年 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新建公路列养率 | 1 |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益平困人口满意度 | ≥95% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.4分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县哈拉布拉乡项目质保金13个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.82 | 51.82 |  | 51.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.82 | 51.82 |  | 51.82 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过哈拉布拉乡项目质保金促进了项目区生态环境改善，可以满足哈拉布拉乡各村的经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快哈拉布拉乡各村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量裕扶贫项目【2020】9号，裕民宗字【2020】5号，扶贫项目【2020】10号，扶贫项目【2020】12号，扶贫项目【2020】25号 |  |  |  |  |  | 裕民县民县哈拉布拉乡项目质保金的实施在一定程度上改变了扶贫上的现状，通过哈拉布拉乡项目质保金促进了项目区生态环境改善，可以满足哈拉布拉乡各村的经济发展，对运输环境和运输条件的要求，加快哈拉布拉乡各村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后哈拉布拉乡各村的发展提供必要条件是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 |  |  | =13个 | 13个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 质保金支付成本 |  |  | ≤51.82万元 | 51.82万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 维护政府信用度 |  |  | 显著维护 | 显著维护 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡2021年自治区计划生育服务补助资金（村宣员岗位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县计划划生育办公 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.78 | 2.78 |  | 2.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.78 | 2.78 |  | 2.78 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按时按月发放村计划生育宣传员13人生活补贴，涉及村队10个。 2、实际发放村计划生育宣传员13人生活补助2.78万元。 |  |  |  |  |  | 1、按时按月发放村计划生育宣传员13人生活补贴，涉及村队10个。 2、实际发放村计划生育宣传员13人生活补助2.78万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传员人数 |  |  | =13人 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤2.78万元 | 2.78万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高村级宣传员的工作积极性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级宣传员受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡2021年村队（社区）基层组织运转经费和服务群众经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.89 | 44.89 |  | 44.89 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.89 | 44.89 |  | 44.89 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按时按月发放村计划生育宣传员13人生活补贴，涉及村队10个。 2、实际发放村计划生育宣传员13人生活补助2.78万元。 |  |  |  |  |  | 1、按时按月发放村计划生育宣传员13人生活补贴，涉及村队10个。 2、实际发放村计划生育宣传员13人生活补助2.78万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤44.89万元 | 44.89万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高村级宣传员的工作积极性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级宣传员受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡2021年文化工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 截止2022年12月31日，支付项目资金5万元，已经完成了计划机关在职干部81人，实际完成85人，达到了有效保障乡机关工作效益、显著改善乡机关办公环境，该项目严格按照计划实施，不断丰富基层群众业余文化生活，满足基层群众对文化艺术生活的需求，确保了新地乡2022年文化工作经费使用到位,日常工作正常运行和维护等方面,并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 截止2022年12月31日，支付项目资金5万元，已经完成了计划机关在职干部81人，实际完成85人，达到了有效保障乡机关工作效益、显著改善乡机关办公环境，该项目严格按照计划实施，不断丰富基层群众业余文化生活，满足基层群众对文化艺术生活的需求，确保了新地乡2022年文化工作经费使用到位,日常工作正常运行和维护等方面,并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规率; >=98%; 98%. | =99% | =99% | 9.9 |  | 9.9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高村级宣传员的工作积极性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级宣传员受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99.9 |  | 99.9分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡发放贫困中高职学生补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.7 | 14.7 |  | 14.7 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.7 | 14.7 |  | 14.7 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放补助类学生人数; 35人; 35人. | =35人 | 35人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤14.7万元 | 14.7万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高村级宣传员的工作积极性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级宣传员受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉群众补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.32 | 5.32 |  | 5.32 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.32 | 5.32 |  | 5.32 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥10个 | 10个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发放补助类学生人数; 35人; 35人. | =19人 | 19人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤5.32万元 | 5.32万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高村级宣传员的工作积极性 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村级宣传员受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈拉布拉乡人民政府用于巴尔鲁克山加拉勒安装电线杆占用牧民草场/安置补偿费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  | 困补助的完成可以有效缓解部分群众的生活困难，加强自力更生的技能和对美好生活的向往。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安置补助人数; 35人; 35人. | =8人 | 8人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 应支付费用 |  |  | ≤4万元 | 4万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提提高村民生活质量 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈乡2021年中央农村综合改革转移支付预算(农村公益事业) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.94 | 7.94 |  | 7.94 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.94 | 7.94 |  | 7.94 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过这个项目进一步完善项目区村队基础设施，加快农业现代化发展建设，推动项目区社会经济的全面发展，尽早实现农牧民群众脱贫致富奔小康的目标，是村民期待和盼望的民生工程。 |  |  |  |  |  | 改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 |  |  | ≥1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度项目按期完工期限 |  |  | 2021年10月31日 | 2021年10月31 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | ≤7.94万元 | 7.94万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 | 提高村民的生活质量，改善投资环境 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 | 改善村委会办公条件 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 改善村民生活环境 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈乡2021年中央提前下达财政专项扶贫资金(扶贫发展资金：南哈拉布拉村村组道路建设) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.86 | 145.86 |  | 145.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.86 | 145.86 |  | 145.86 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求 |  |  |  |  |  | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  |  | ≥15.82公里 | 15.82公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新增贫困村硬化路里程 |  |  | ≥15.82公里 | 15.82公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 道路补助标准（公）里 |  |  | =145.86万元 | 145.86万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 | 贫困地区建制村通客车率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 贫困地区居出行平均缩短时间 |  |  | ≥0.5h | 0.5h | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 新建公路列养率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈乡2021年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（南村：农村道路建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉乡人民政府 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 178.87 | 178.87 |  | 178.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 178.87 | 178.87 |  | 178.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，保护了公路环境间接促进了项目区生态环境改善，可以满足南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村经济发展，对运输环境和运输条件的要求 |  |  |  |  |  | 南哈拉布拉村村组道路建设项目的实施在一定程度上改变了原有老路的现状，通过砂石垫层、面层夯实等工程使得原有坑洼不平的路面得以修复，变得平整，对运输环境和运输条件的要求，加快南哈拉布拉村农业经济发展，改善居民生活条件，改善项目区生态环境，提高村民的生活质量，改善投资环境，为今后南哈拉布拉村的发展提供必要条件，提高群众满意度，幸福感。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 |  |  | ≥13.26公里 | 13.26公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 新增贫困村硬化路里程 |  |  | ≥13.26公里 | 13.26公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 道路补助标准（公）里 |  |  | =178.87万元 | 178.87万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指 | 贫困地区建制村通客车率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 贫困地区居出行平均缩短时间 |  |  | ≥0.5h | 0.5h | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 新建公路列养率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |